LAPORAN AKSI PERUBAHAN

PENAMBAHAN FITUR PENYEDIA BARANG/JASA PADA APLIKASI Si-ADA

Disusun Oleh:

| Nama | : | Laode Badrijui, SE. |
| --- | --- | --- |
| NIP | : | 197809202008011001 |
| Instansi | : | Sekretariat Jenderal DPD RI |

PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS

SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

2022

LEMBAR PENGESAHAN

AKSI PERUBAHAN

PENAMBAHAN FITUR PENYEDIA BARANG/JASA PADA APLIKASI Si-ADA

Disusun Oleh:

| Nama |  | : | Laode Badrijui, SE. |
| --- | --- | --- | --- |
| NIP |  | : | 197809202008011001 |
| Instansi |  | : | Sekretariat Jenderal DPD RI |

| Menyetujui Mentor Irma Febrianti, ST., M.Si. NIP.197702012003122003 | Menyetujui Coach Yuni Sudarwati, S.Ip., M.Si NIP.197706062009122001 |
| --- | --- |

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

| Nama | : | Laode Barijui, SE. |
| --- | --- | --- |
| NIP | : | 197809202008011001 |
| Jabatan | : | Kepala Subbagian Perencanaan Pengadaan |
| Unit Kerja/Instansi | : | Bagian Layanan Pengadaan |

Adalah peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan                         V Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2022, dalam Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dengan judul Aksi Perubahan Penambahan fitur Penyedia Barang/Jasa Pada Aplikasi Si-ADA. Dalam rangka menjamin keberlangsungan pelaksanaan Aksi Perubahan merupakan output dari pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan V Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesi Tahun 2022, saya menyatakan bahwa target sasaran jangka menengah dan jangka Panjang Proyek Perubahan tersebut diatas akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Sasaran Kinerja Pegawai Khususnya Di Unit Layanan Pengadaan dalam hal fitur barang/jasa.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan Laporan Aksi Perubahan dengan judul “Penambahan Fitur Penyedia Barang/Jasa Pada Aplikasi Si-ADA” Dengan baik dan tepat waktu. Laporan juga digunakan sebagai syarat administratif Penulis sebagai peserta Pendidikan Pelatihan Pengawas Pada Sektretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022. Fitur Penyedia Barang/Jasa sebagai upaya memberikan dukungan terhadap kebutuhan pengadaan barang/jasa baik dipusat dan kantor daerah di 34 (tiga puluh empat) Provinsi dengan komprehensif.  Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Ibu Irma Febrianti, ST., M.Si. Kepala Bagian Unit Layanan Pendagadaan Biro Umum Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai mentor, atasan langsung atas segala saran kritik, dukungannya kepada Penulis dalam berbagai aspek.

- Ibu Yuni Sudarwati, S.IP., M.Si. sebagai coach, atas bimbingan, arahan serta dukungannya sehingga laporan aksi perubahan ini dapat diselesaikan dengan baik.

- Tim Efektif Penyedia Barang/Jasa yang luar biasa, yang telah banyak membantu, memberikan dukungan, masukan, dan semangat, serta mampu berkoordinasi dan bekerja sama dengan baik.

- Isteri yang memberikan dukungan semangat serta doa dalam penyelesaian kegiatan aksi perubahan ini.

- Rekan-rekan Kelas Merah Putih, Peserta PKP Angkatan V di Pusdiklat
Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022 yang kompak dan saling tolong-menolong dalam keadaan senang dan susah.

- Para Widyaiswara, pengajar, dan fasilitator Diklat yang telah memfasilitasi pelatihan pengawas kepemimpinan dalam rangka memberikan kinerja terbaik dari Subbagian Perencanaan Pengadaan. Laporan Aksi Perubahan ini dapat ditingkatkan dan disempurnakan menjadi lebih baik lagi. Penulis juga meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan maupun kekurangan didalam penulisan Laporan Aksi Perubahan ini. Semoga aksi perubahan ini tidak hanya bermanfaat untuk Bagian Unit Layanan Pengadaan, tetapi juga untuk Organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI.

Penyusun,

Laode Badrijui, SE

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN	1
A. Membangun Integritas	1

B. Pengelolaan Budaya Pelayanan	3

C. Pengelolaan Tim	4

BAB II DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN	9

- Capaian dalam Perbaikan Sistem Pelayanan	9

- Manfaat Aksi Perubahan	25

BAB III KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN	27

- Aksi Perubahan Fitur Penyedia Barang/Jasa	27

- Fitur Penyedia Barang/Jasa Menjadi Salah Satu Syarat Penting Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	28

BAB IV Penutup	29

- Kesimpulan	29

- Rekomendasi	31

BAB I
DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

- Membangun Integritas

Integritas berasal dari bahasa latin yaitu integrity yang bermakna “as whole and represents completeness”, artinya, integritas menunjukan keseluruhan dan kelengkapan. Mereka juga menerangkan bahwa integritas merupakan keseluruhan dari bagian-bagian tertentu. Integritas merupakan karakter yang telah menyatu dalam kehidupan seseorang yang digunakan untuk mencapai seluruh kebajikan dan kebahagiaan. Dalam literatur tentang etika dan integritas, dimungkinkan untuk membedakan setidaknya delapan perspektif (Huberts, 2014) yaitu:

- Integrity as wholeness

- Integrity as being integrates into the environment

- Integrity as professional responsibility

- Integrity as conscious and open acting based on moral reflection

- Integrity as a number of values or virtues, including incorruptibility

- Integrity as accordance with law and codes

- Integrity as accordance with relevant moral values and norms

- Integrity as exemplary moral behaviour

Integritas adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan untuk memancarkan kewibawaan dan kejujuran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Integritas itu memiliki tiga tindakan kunci. Pertama, bekerja secara jujur dan benar agar menyajikan hal-hal yang objektif. Kedua, memegang komitmen (keeping commitment) dengan cara tidak membocorkan rahasia. Dan ketiga, konsisten melakukan aktivitas (behaviour consistently) dengan cara tidak menampakkan kesenjangan antara kata dan perbuatan (Harefa, 2000). Integritas dibutuhkan oleh siapa saja, tidak hanya dibutuhkan oleh seorang pemimpin namun juga oleh semua komponen yang dipimpin. Integritas sebagai pemimpin dapat membawa yang dipimpin menjadi lebih baik dan akan memberikan pelayanan kepada siapa saja yang dipimpinnya, bukan sebaliknya. Sedangkan pengikut atau yang dipimpin akan melayani pimpinannya dengan baik selama pemimpin tersebut menjunjung tinggi nilai-nilai integritas. Integritas berhubungan erat dengan dedikasi dan upaya untuk mencapai tujuan. Integritas diharapkan dapat menjaga seseorang agar tidak keluar dari “jalur” dalam upaya memperoleh sesuatu atau dalam mencapai tujuan. Maka, seseorang yang berintegritas, tidak akan mudah terjebak penyalahgunaan wewenang, menghalalkan segala cara dan melakukan tidakan-tindakan tidak terpuji lainnya. Dengan membentuk nilai-nilai integritas yang baik, maka tujuan organisasi dapat tercapai.

Dalam memimpin aksi perubahan berupa fitur penyedia barang/jasa, Project Leader menerapkan nilai-nilai integritas. Sebagai pemimpin aksi perubahan, menempatkan diri sebagai teladan untuk lingkungan sekitar. Selain menerapkan untuk diri sendiri, juga berupaya untuk menularkan nilai integritas kepada lingkungan kerjanya, khususnya untuk staf yang berada di bawah pembinaan langsung. Integritas pada dasarnya menyangkut perilaku, proses, dan prosedur (dalam arti luas) dan bukan tentang isi dari output atau hasil sosial (outcome). Salah satu integritas yang diwujudkan adalah dengan memimpin langsung aksi perubahan yang dilakukan melalui rapat, koordinasi tim, analisis, penyusunan standar operasional prosedur (SOP) dan peta proses bisnis, desain aplikasi, dan, implementasi aplikasi yang dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan dalam milestone jangka pendek, serta berdasarkan komitmen bersama.

Aksi perubahan penyedia barang/jasa merupakan salah satu perwujudan nilai integritas yang ingin diterapkan oleh Project Leader. Melalui fitur penyedia barang/jasa, setiap tahapan perumusan pengadaan barang jasa terekam jejak dalam fitur penyedia barang/jas. Dengan fitur ini, setiap tahapan perumusan harus diselesaikan dalam kurun waktu yang ditentukan. Budaya lamanya pengadaan barang jasa dipusat dan daerah di 34 Provinsi diharapkan akan berkurang dengan adanya  fitur penyedia barang/jasa karena pengiriman setiap dokumen akan tercatat dengan timestam pada aplikasi fitur penyedia barang/jasa. Hal ini sangat berkaitan dan mendukung pencapaian kinerja organisasi, khususnya Biro Umum. fitur yang dibangun dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas dari pengadaan barang/jasa baik dipusat dan daerah.

Dengan adanya aksi perubahan ini, diharapkan akan mendorong pencapaian kinerja organisasi sehingga tidak hanya untuk memenuhi Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi tetapi juga berdampak pada pengguna aplikasi dalam hal ini seluruh unit Eselon II di Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai unit pengusul. Dalam mengimplementasikan aksi perubahan ini, Project Leader menerapkan kepemimpinan transformasional yang berorientasi kepada proses. Kepemimpinan pada dasarnya adalah peristiwa yang tergantung pada interaksi antara pemimpin dan pengikut. Project Leader melibatkan dan meminta pendapat kepada Tim Efektif dalam setiap tahapan implementasi jangka pendek. Project Leader senantiasa membangun komunikasi baik formal maupun secara personal kepada Tim Efektif untuk menciptakan tim yang solid. Project Leader juga membangun komunikasi intensif antar anggota Tim Efektif. Dalam berbagai kesempatan, Project Leader juga menyampaikan pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Melalui forum formal maupun informal, Project Leader berusaha menjadi contoh dan teladan dalam penerapan nilai-nilai integritas. Nilai integritas juga merupakan nilai yang ditanamkan di lingkungan Biro Umum dan seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.

- Pengelolaan Budaya Pelayanan

Berkaitan dengan upaya melaksanakan aksi perubahan untuk peningkatan kinerja pelayanan melalui Aplikasi Si-ADA dalam hal ini fitur penyedia barang/jasa, maka perlu ditumbuhkembangkan budaya professional, akuntabel, cepat, dan modern. Dalam mewujudkan pengadaan barang/jasa yang bersih dan professional maka perlu dilakukan beberapa hal-hal sebagai berikut:

- Selalu mengedepankan prinsip persaingan sehat dalam setiap proses pelelangan/seleksi.

- Etika pengadaan barang/jasa dijadikan sebagai “mindset” dalam melaksanakan tugas di ULP.

- Menerapkan prinsip-prinsip dalam pengadaan barang/jasa.

- Tidak ada intervensi dari pimpinan/atasan.

- Tidak ada pengaturan lelang.

- Tidak ada konflik kepentingan.

- Tidak ada pungutan mulai dari proses pengadaan sampai dengan pembayaran ke penyedia barang/jasa.

Fitur penyedia barang/jasa pada aplikasi Si-ADA pada Unit Layanan Pengadaan Biro Umum Sekretariat Jenderal DPD RI yang menjadi locus aksi perubahan untuk menjadikan layanan pengadaan akuntabel dan trasparan sebagaimana 7 (tujuh) nilai-nilai komponen diatas, juga didukung dengan suber daya manusia yang berkompoten dibidang pengadaan barang/jasa.

- Pengelolaan Tim

Problem solving terbaik dapat dihasilkan dengan adanya kerja sama antara para pihak terkait. Kerja sama ini tentunya memerlukan kolaborasi antar pihak yang memiliki keterikatan yang kuat maupun yang lemah. Kemampuan untuk mengoordinasikan keduanya dapat menghasilkan solusi yang maksimal. Keterampilan untuk bisa bekerja sama di dalam sebuah tim adalah salah satu soft skill yang harus dimiliki oleh setiap komponen organisasi. Hal ini sangat penting, mengingat untuk mencapai tujuan utama organisasi diperlukan kerjasama yang kompak antar tiap individu. Dengan pengelolaan Tim Efektif yang baik, maka dapat mempercepat tercapainya tujuan, menambah kreativitas dalam penyelesaian masalah dan meningkatnya kualitas penyelesaian masalah. Berangkat dari permasalahan yang dialami oleh Subbag Perencanaan Anggaran Biro Umum, Project Leader menggunakan prinsip POAC dalam melaksanakan aksi perubahan, yang terdiri dari Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Prinsip ini digunakan dengan mendasarkan pada analisis atas individu, tim, organisasi, dan faktor eksternal. Dalam mengelola tim efektif beberapa tahapan sebagai berikut:

- Planning (Pembentukan tim)

Tim Efektif ditetapkan dengan Surat Tugas dari Kepala Bagian Unit Layanan Pengadan pada bulan April – Mei 2022. Tim efektif terdiri dari 14 (empat belas) orang, yang terdiri dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dan kepentingan atas adanya aksi perubahan fitur penyedia barang/jasa. Tim Efektif disusun dengan beranggotakan dari Unit Layanan Pengadaan sebagai locus aksi perubahan, dan Bagian Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi sebagai unit yang membangun fitur penyedia barang/jasa.

- Organizing (Pengembagan tugas tim)

Tim Efektif dibentuk berdasarkan kebutuhan dan keterkaitan dalam menjalankan aksi perubahan. Tim dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok kerja, yaitu substansi, teknologi informasi (IT), dan administrasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Tim Efektif

| KELOMPOK KERJA |  | NAMA ANGGOTA | JABATAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Administrasi | 1. | Salam Addachil | Pranata Kearsipan |
|  | 2. | Zharfan Zayid Hartawan | PPNPN |
|  | 3. | Yuli Haryanto | Pengadministrasian Umum |
|  | 4. | Yudi Darmawan Saputra | PPNPN |
|  | 5. | Ratih Maulia | Analis Perencanaan Anggaran |
|  | 6. | Febriyanti Nopalina | Analis Perencanaan Anggaran |
|  | 7. | Cindy Reinzha Pratiwi | PPNPN |
| Substansi | 1. | Agus Theo Faisal Dochmi | Kepala Subbagian Pelaksana Pengadaan |
|  | 2. | Ishariyanto | Pengelola Unit Layanan Pengadaan |
|  | 3. | Dhani Pramulia Eka Putra | Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang Jasa |
| Bagian IT | 1. | Haris Agustin | Kepala Subbagian Pengembagan Sistem Informasi |
|  | 2. | Debby Kurniawan | PPNPN |
| Ketua Tim | 1. | Laode Badrijui | Kepala Subbagian Perencanaan Anggaran |
| Wakil Ketua Tim | 1. | Irma Febrianti, ST., M.Si | Kepala Bagian Unti Layanan Pengadaan (Mentor) |

- Actuating (Pelaksanaan)

Komunikasi dan koordinasi senantiasa ditekankan oleh Project Leader kepada Tim Efektif dalam pelaksanaan tugas. Project Leader juga terus mememastikan tersedianya dukungan (facilitation of work) untuk semua anggota tim agar melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Saling kepercayaan antar anggota tim juga dilakukan dengan memfasilitasi komunikasi yang baik sesama anggota tim (facilitation of contact).

- Controlling (Pengawasan)

Untuk memastikan tugas dapat dilaksanakan dengan baik, Project Leader turut berperan aktif dalam kegiatan yang dilakukan. Dalam hal terdapat permasalahan atau hambatan, anggota tim dapat langsung menyampaikan kepada Project Leader untuk dibahas bersama. Evaluasi secara berkala dilakukan untuk mengetahui perkembangan capaian tim. Project Leader tidak hanya membangun hubungan professional, tetapi juga intrapersonal kepada anggota Tim. Hal ini diperlukan untuk mengetahui potensi dan minat yang dimiliki oleh setiap anggota terhadap aksi perubahan yang sedang dijalankan. Dengan pengetahuan ini, Project Leader dapat mengolah setiap potensi yang ada untuk memaksimalkan hasil diskusi dari kerja Tim.

Gambar 1.1 Tampilan Portal Awal Si-ADA

Pada gambar diatas dapat terlihat aplikasi Si-ADA yang digunakan pada permintaan pengadaan barang/jasa baik dikantor pusat dan 34 (tiga puluh empat) kantor DPD RI di ibukota provinsi dengan metode pelaksanaannya penujukkan langsung. Dalam aplikasi Si-ADA hanya terdapat fitur berada, kirim permintaan barang jasa, pengetahuan dasar, dan login. Dalam Pelatihan Kepemimpinan Pengwas dituntut untuk membuat satu terobosan aksi perubahan di Istansi masing-masing khusunya pada bagian atau unit kerja dimana ditempatkan. Dalam aksi perubahan menambahkan fitur penyedia barang/jasa pada aplikasi Si-ADA dimana fitur ini merupakan database penyedia pengadaan barang/jasa bertujuan untuk memudahkan pencarian database penyedia penujukkan secara langsung Sekretariat Jenderal DPD RI khususnya Biro Umum dalam hal ini Unit Layanan Pengadaan Biro Umum.

BAB II

DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

- Capaian dalam Perbaikan Sistem Pelayanan

Kepemimpinan yang melayani (servant leadership) merupaka satu tipe atau model kepemimpinan yang dikembangkan untuk mengatasi krisis kepemimpinan yang dialami oleh suatu masyarakat atau bangsa. Para pemimpin-pelayanan (servant leadership) mempunyai kecenderungan lebih mengutamakan kebutuhan, kepentingan dan aspirasi orang-orang yang dipimpinnya diatas dirinya. Orientasinya adalah untuk melayani, cara pandang holistik dan beroperasi dengan standar moral spiritual. Seorang pemimpin dituntuk untuk dapat berinteraksi dengan bawannya mengetahui permasalahan apa dan apa yang dilakukan.

Dalam Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dituntut membawa perubahan diistansi yang dipimpin yang menjadi krusial sehingga dapat diatasi dan lebih baik. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yang dilaksanakan oleh Pusat diklat Setjen DPR RI membuat   Aksi Perubahan untuk istansinya adalah “Penambahan Fitur Penyedia Barang/Jasa Pada Aplikasi Si-ADA” adalah inovasi baru pada unit layanan pengadaan Biro Umum dalam rangka memenuhi kebutuhan Organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI yang akuntabel dan transparan. Hal ini sejalan dengan kebijakan peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan akuntabilitas kinerja dengan strategi deregulasi kebijakan. Implementasi aksi perubahan dilaksanakan dengan berpedoman pada rencana yang telah disusun dan terbagi menjadi 3 (tiga) milestones, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pengadaan barang/jasa baik di kantor pusat dan daerah di 34 (tiga puluh empat) provinsi masih secara manual dan belum tersedianya fitur penyedia barang/jasa khususnya pada penyedia barang/jasa secara langsung, dalam rangka transparansi penyedia barang/jasa dan dapat bersaing dengan pihak lain maka dibutuhkan fitur penyedia barang/jasa dimana memudahkan untuk mencari penyedia yang baik dan berkopenten juga memudahkan pencarian data. Gambar 2.1. pada portal Si-ADA pada aksi perubahan terlihat fitur peyedia barang/jasa.

Gambar 2.1 Tampilan Portal Si-ADA Terbaru

Inovasi aksi perubahan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- Jangka Pendek

- Terbentuknya fitur Penyedia Barang/Jasa melalui aplikasi si-ADA berbasis elektronik sebagai wadah data dan informasi untuk proses pengadaan barang dan jasa.

- Melakukan sosialisasi dan koordinasi antar Biro dan kepala kantor DPD RI di ibukota provinsi dalam rangka bagaimana cara digitalisasi permintaan pengumpulan data penyedia Barang/Jasa.

- Menyediakan perangkat lunak fitur penyedia barang/jasa serta alur pada aplikasi Si-ADA.

- Menyiapkan data base dari seluruh unit di lingkungan Setjen DPD RI untuk pengumpulan data permintaan pengadaan barang jasa.

- Jangka Menengah

a. Terbentuknya fitur penyedia barang/jasa memaluai aplikasi Si-ADA sebagai dasar pengadaan barang/jasa.

b. Menyediakan profil dan data stakeholder.

b. Menyempurnakan perangkat lunak Si-ADA.

c. Menyediakan data dan informasi dari stakeholder yang valid.

d. Meningkatnya pemahaman lingkup stake holder tentang fitur penyedia barang/jasa memalui aplikasi Si-ADA.

- Jangka Panjang

- Digunakannya fitur penyedia barang/jasa.

- Meningkatnya informasi dari stakeholders melalui fitur penyedia barang/jasa.

- Meningkatnya penggunaan fitur penyedia barang/jasa bagi  seluruh unit di lingkungan Setjen DPD RI.

Tabel 2.1 Jadwal Kegiatan Tim Efektif

| No. | Milestone | Budaya Kerja | Waktu/Tanggal | Output |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rapat Internal Pembentukan dan Penetapan Tim Efektif | Profesional, akuntabel, cepat dan modern | 11 April 2022 | - Dokumentasi kegiatan - Undangan Rapat - Daftar hadir - Notulen - Surat Tugas |
| 2. | Rapat Kerja Tim Efektif | Profesional, akuntabel, cepat dan modern | 13 April 2022 | - Dokumentasi kegiatan - Undangan Rapat - Daftar hadir - Notulen |
| 3. | Rapat Kerja Tim Efektif | Profesional, akuntabel, cepat dan modern | 18 April 2022 | - Dokumentasi kegiatan - Undangan Rapat - Daftar hadir - Notulen |
| 4. | Rapat Tim Efektif dan Tim IT Pengembangan Aplikasi | Profesional, akuntabel, cepat dan modern | 20 April 2022 | - Dokumentasi kegiatan - Undangan Rapat - Daftar hadir - Notulen |
| 5. | Sosiaisasi fitur penyedia barang/jasa | Profesional, akuntabel, cepat dan modern |  | - Dokumentasi kegiatan - Undangan Rapat - Daftar hadir - Notulen |
| 6. | Penyusunan Pedoman Penggunaan | Profesional, akuntabel, cepat dan modern |  | - Dokumentasi - SOP |
| 7. | Pelaporan Pada Pimpinan Terkait Pelaksanaan Aksi Perubahan | Profesional, akuntabel, cepat dan modern |  | - Dokumentasi - Lembar dukungan |

Tabel 2.2. Milestone Aksi Perubahan Jangka Pendek

| Jagka Waktu | Tahapan Kegiatan | Tahun 2022/bulan |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | April |  |  |  | Mei |  |  |  |
|  |  | Minggu |  |  |  | Minggu |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pendek | Membentuk Tim Efektif |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Menyusun rancangan data bahan penyusunan kegiatan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Membangun fitur penyedia barang/jasa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uji coba dan perbaikan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sosialisasi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementasi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Survei Kepuasan stakeholder |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dalam rangka mewujudkan aksi perubahan fitur penyedia barang/jasa, ada 7 (tujuh) tahapan kegiatan, dimana setiap tahapan tersebut merupakan satu kesatuan terintegrasi dalam rangka melahirkan sebuah aksi perubahan yang akan menyelesaikan permasalahan dalam jangka pendek. Adapun 7 (tujuh) tahapan tersebut memerlukan dukungan sebuah tim yang dibentuk berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh Pejabat Esselon II dalam hal ini adalah Kepala Biro Umum. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah :

  - Membentuk Tim Efektif

Upaya untuk meningkatkan peningkatan kinerja pengadaan barang/jasa merupakan hasil atas kolaborasi yang dilakukan oleh seluruh tim kerja. Berdasarkan hal tersebut dalam menyusun aksi perubahan perlu konsultasi dan berkoordinasi dengan atasan langsung Kepala Unit Layanan Pengadaan sekaligus mentor meminta dukungan tentang tim efektif yang membantu dalam aksi perubahan. Pada kesempatan tersebut Kepala Unit Layanan Pengadaan menyampaikan hal-hal apa saja yang harus menjadi perhatian pada aksi perubahan, dalam rangka meningkatkan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Jenderl DPD RI, sehingga aksi perubahan dapat diimplementasikan dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik.

Gambar 1.1 Konsultasi Aksi Perubahan Dan Pembentukan Tim Efektif (Mentor)

Gambar 1.2 Konsultasi Dan Dukungan Aksi Perubahan Biro OKK

  - Menyusun Rancangan Data Bahan Penyusunan Kegiatan

Kepala Unit Layanan Pengadaan dalam hal ini selaku mentor pembentukan dan penetapan tim efektif agar buat surat tugas dimana anggotanya dari unit layanan pengadaan dan tim IT. Didalam pembahasan rapat dilakukan internalisasi terkait aksi perubahan sehingga pemahaman antar anggota tim selaras. Nilai yang ditekan adalah bahwa perlu kolaborasi antar anggota dalam penyelesaian tugas. Pembagian tugas diperjelas dengan membagi berdasarkan kompetensi masing-masing. Secara garis besar terdiri dari beberapa bagian yaitu tim sekretariat dari Biro Umum dalam hal ini anggotanya dari bagian Layanan Pengadaan, dan  Tim IT jaringan yang berasal dari Biro Sistem Dokumentasi dan Informasi. Pembagian peran tersebut agar lebih mempercepat proses penyelesaian tugas. Alur yang akan dilakukan adalah dengan penyusunan proses bisnis yang akan menjadi dasar pembuatan atau pengembangan fitur. Pengembagan fitur berkolaborasi antara tim unit layanan pengadaan dan IT dalam jejaring proses bisnis fitur penyedia barang/jasa.

Gambar 2.1 Rapat Pembentukan Tim Efektif

Gambar 2.2 Rapat Pembentukan Tim Efektif

Dalam rapat pembentukan dan penetapan disepakati Surat Tugas Tim Efektif Nomor.PL.01.07/216E/DPDRI/IV/2022, yang ditandatangani oleh Kepala Biro Umum Setjen DPD RI. Setelah melalui proses penyusunan Surat Tugas ditetapkan Tim efektif Aksi Perubahan Penambahan Fitur Penyedia Barang/Jasa, Surat tugas ini sebagai acuan tim dalam bekerja. Dengan terbitnya Surat Tugas tersebut tim mulai bekerja dengan tahapan pertama adalah penyusunan alur terkait dengan proses bisnis yang akan digunakan untuk dasar penyusunan dan pengembangan fitur aplikasi permintaan barang/jasa secara elektronik.

Gambar 2.3 Surat Tugas Tim Efektif Kepala Biro Umum

  - Membangun Fitur Penyedia Barang/Jasa

Proses bisnis yang yang diacu sesuai dengan kebutuhan  organisasi yaitu kebutuhan permintaan pengadaan barang jasa baik di lingkungan Setjen DPD di ibukota negara maupun kantor DPD RI di 34 (tiga puluh empat) ibukota provinsi. Proses bisnis ini menjadi acuan pengembangan fitur penyedia permintaan barang dan jasa. Dalam Menyusun rancangan data bahan terkait fitur penyedia barang/jasa diperlukan tim efektif yang bekerja sama sesuai dengan pembagian tugas yang sudah diberikan. Tim evektif mencari bahan aturan tentang pengadaan barang/jasa yang sudah dilaksnakan sebagai dasar dalam membuat fitur penyedia barang/jasa. Setelah bahan terkumpulkan oleh tim evektif, dibahas bersama dengan ketua tim sehingga data tersebut sebagai dasar pembentukan fitur penyedia barang/jasa.

Gambar 3.1 Rapat Kelompok Tim Efektif

Gambar 3.2 Rapat Kelompok Tim Efektif

Gambar 3.3 Rapat Bersama Tim Efektif

Gambar 3.4 Rapat Bersama Tim Efektif

  - Uji Coba Dan Perbaikan Fitur Penyedia Barang/Jasa

Dalam menyususn aksi perubahan melibatkan tim dari bagian pengembagan sistem informasi Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi. Fitur penyedia barang/jasa merupakan penambahan dari aplikasi  Si-ADA, Fitur penyedia barang/jasa berfungsi untuk mengetahui nama dan alamat perusahaan dan lain-lain. Fitur ini untuk memudahkan dalam hal pencarian data base penyedia barang/jasa baik dipusat dan daerah di 34 provinsi. Selain konsultasi dengan bagian Sistem Informasi dan Dokumentasi juga berkoordinasi dengan LKPP terkait fitur penyedia barang/jasa dimana masukan dari LKPP bahwa penyedia barang/jasa berdasarkan Pepres 70 tahun 2012. Kementerian/Lembaga dalam pelaksaan UKPBJ perlu adanya fitur penyedia barang/jasa.

Gambar 4.1 Konsultasi Tim IT Aksi Perubahan

  - Sosialisasi

Dalam rangka melaksnakan uji coba aksi perubahan penambahan fitur penyedia barang/jasa pada aplikasi Si-ADA berkoordinasi dengan kepala biro umum didampingi mentor sebagai atasan langsung untuk dapat dilaksnakan rapat internal biro umum dalam rangka pemberian iformasi awal terkait penambahan fitur penyedia barang/jasa pada aplikasi Si-ADA bertujuan untuk setiap penyedia barang/jasa baik dipusat dan daerah agar dapat mengiput database perusahan untuk memudahkan pencarian database, akuntabel dan transaparan.

Gambar 5.1 Arahan Kepala Biro Umum Aksi Perubahan

Gambar 5.2 Arahan Kepala Biro Umum Aksi Perubahan

Hasil dari rapat kordinasi tersebut arahan kepala biro umum aplikasi ini agar dapat dilaksnakan sesuai dengan fungsi dan manfaatnya terutama dalam penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan penujukkan secara langsung. Aplikasi fitur penyedia barang/jasa tidak hanya diimplementasikan dilingkungan biro umum tapi juga dapat disampaikan kepada seluruh unit dan bagian Sekretariat Jenderal DPD RI dan 34 (tiga puluh empat) kantor daerah di ibukota provinsi.

  - Implementasi

Untuk pengembangan lebih lanjut dilakukan rapat sosialisasi dan uji coba fitur penyedia barang/jasa melalui aplikasi Si-ADA pada bagian Biro Umum, dalam aksi perubahan juga berkesempatan melakukan dialog dengan LKPP sebagai lembaga nonkementerian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Indinesia. Masukam LKPP sangat penting adanya aplikasi ini merupakan amanat dari Pepres Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa.

Gambar 6.1 Menghadiri Zoom Penyedia Barang/Jasa LKPP

Gambar 6.2 Menghadiri Zoom Penyedia Barang/Jasa LKPP

Aksi perubahan juga mengsosialisasikan fitur penyedia barang jasa pada Provinsi jambi yang masih dalam lingkup Biro Umum  yang dihadiri seluruh staf kantor jambi dan kepala kantor provinsi jambi.

Gambar 6.3 Sosialisasi Fitur Penyedia Barang/Jasa Kantor Prov. Jambi

Gambar 6.4 Sosialisasi Fitur Penyedia Barang/Jasa Kantor Prov. Jambi

Gambar 6.5 Sosialisasi Fitur Penyedia Barang/Jasa Kantor Prov. Jambi

  - Survei kepuasan fitur penyedia barang/jasa

Survei kepuasan dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui sejauh manfaat kepuasan fitur penyedia barang jasa dalam pengadaan barang/jasa kantor pusat dan kantor daerah di 34 (tiga puluh empat) dibukota provinsi. Dalam bentuk survei yang diberikan kepada stakeholders adalah pertanyaan sekitar penyedia barang/jasa.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAZwy15t27UeRMizSi4mRJ2Vf_bn7KYyVCKZj_h6Jhyuv1sw/viewform

Gambar 6.6. Daftar Pertanyaa Kuesioner

Gambar 6.7. Daftar Pertanyaa Kuesioner

Dari 30 responden yang mengisi kuesioner pertanyaan pengadaan barang/jasa 95% yang menyatakan sangat setuju dan 5% menyatakan setuju, grafik dapat dilihat pada lampiran.

- Manfaat Aksi Perubahan

- Bagi Organisasi

- Terwujudnya Visi Sekretariat Jenderal DPD RI untuk menjadi lembaga yang profesional dan modern dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam penyedia barang/jasa.

- Meningkatnya kinerja Biro Umum dan Unit Layanan Pengadaan khususnya dalam memberikan dukungan terhadapa penyedia barang jasa khususnya penyedia barang/jasa pada kantor pusat dan kantor daerah di 34 (tiga puluh empat) di ibukota provinsi.

- Meningkatnya komponen penilaian reformasi birokrasi secara keseluruhan bagi Sekretariat Jenderal DPD RI, karena telah dilakukan secara berkesinambungan, terarah dan sistematis dengan menggunakan teknologi informasi.

- Bagi Stakeholder

- Stakeholder yang mengajukan permintaan pengadaan barang/jasa dapat memantau dan melihat daftar penyedia barang/jasa yang sudah bekerja sama dan menghasilkan pekerjaan yang baik.

- Meningkatnya efektivitas pengelolaan data, dokumen, dan informasi yang lengkap dan akurat, dapat diakses secara cepat dan mudah, sehingga timbul efisiensi biaya, waktu, dan tenaga.

- Terciptanya sistem aplikasi penyedia barang/jasa serta meningkatkan akuntabilitas, kulaitas penyedia barang/jasa, dan trasparansi penyedia barang/jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.

- Bagi Peserta

- memberikan kemudahan dalam melakukan proses kegiatan pengadaan barang/jasa dalam pemilihan penyedia barang/jasa dikantor pusat dan 34 (tiga puluh empat) kantor daerah di ibukota provinsi.

- sebagai wujud ide pengembangan bagi pelaksanaan tugas, khususnya dalam dalam melakukan rangkaian proses kegiatan pengadaan barang/jasa.

BAB III

KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

- Aksi Perubahan Fitur Penyedia Barang/Jasa

Biro umum merupakan stakeholder utama yang menjadi locus dalam implementasi aksi perubahan fitur penyedia barang/jasa. Sebagai unit kerja yang menjalankan fungsi memberikan dukungan pengadaan barang/jasa Biro Umum berperan sebagai koordinator. Aksi perubahan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja Biro Umum memberikan dukungan pembentukan fitur penyedia barang/jasa. Bersama dengan Tim Efektif dalam melakukan implementasi aksi perubahan berupaya untuk memenuhi sarana yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas unit layanan pengadaan dengan penuh tanggungjawab dan transparan terhadap penyedia barang/jasa yang dilaksnakan dengan metode penujukkan langsung.

Proses bisnis dan SOP sebagai dasar tata laksana kerja telah disusun dalam milestone jangka pendek. Dengan adanya proses bisnis dan SOP, sistem kerja unit layanan pengadaan menjadi lebih tertata. Pedoman identifikasi dan analisis terhadap penyedia barang/jasa juga berhasil diselesaikan dalam jangka waktu yang sama. Pedoman ini penting untuk digunakan dalam menentukan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan metode penujukan langsung yang dilakuakn oleh Sekretaris Jenderal tiap tahun. Selain itu, dibangun fitur penyedia barang/jasa yang merupakan penyempurnaan aplikasi Si-ADA adalah salah satu penunjang utama dalam pemilihan pengadaan barang/jasa. Unit layanan pengadaan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai unti pengadaan barang/jasa dalam memenuhi kebutuhan kesekretariatan jenderal baik dipusat dan 34 (tiga puluh empat) kantor di ibukota provinsi. Dalam rangka menindaklanjuti aksi perubahan, penulis telah membuat rencana jangka menengah dan jangka panjang. Adapun target capaian pada jangka menengah adalah evaluasi jangka pendek sehingga fitur penyedia barang/jasa dapat dilaksanakan baik dikantor pusat dan 34 (tiga puluh empat) kantor di ibukota ptrovinsi. Adapun pada fase itu akan dilakukan sosialisasi secara terus menerus dan melakukan perbaikan atas kekurangan-kekurangan dan kendala yang dialami. Untuk rencana tersebut penulis membuat time schedule jangka menengah sebagai berikut :

Milestone Aksi Perubahan Jangka Menengah

| Jangak Waktu | Tahapan Kegiatan | Tahun 2022/Bulan |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Menengah |  | Juli | Agus | Sep | Okt | Nov | Des |
|  | Evaluasi jangka pendek internal |  |  |  |  |  |  |
|  | Evaluasi Dan Penyempurnaan Atas Target Jangka Pendek |  |  |  |  |  |  |
|  | Evaluasi |  |  |  |  |  |  |

Tabel 3.1 Jangka Menengah

- Fitur Penyedia Barang/Jasa Menjadi Salah Satu Syarat Penting Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Selanjutnya dalam upaya merealisasikan rencana jangka panjang, selain dilakukan pemeliharaan, diharapkan fitur penyedia barang/jasa menjadi salah satu bagian pelaksanaan pengadaan barang/jasa baik dikantor pusat dan kantor daerah. Sebagaimana Pepres Nomor 16 tahun 2018 dimana kementerian/Lembaga dalam pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan cara penujukkan langsung salah satunya adalah harus mempunyai data Fitur penyedia barang/jasa. Fitur penyedia barang/jasa merupakan penilaian LKPP dalam meningkatkan nilai RB pada Sekretariat Jenderal DPD RI. Harapan dengan adanya fitur penyedia barang/jasa pada aplikasi Si-ADA dapat terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pengadaan barang/jasa. Dalam keberlanjutan aplikasi Si-ADA dalam jangka panjang diharpkan ada fitur yang mengatur semua dasar hukum tentang pengadaan barang/jasa memduhkan pencarian dasar hukum.

Milestone Aksi Perubahan Jangka Panjang

| Jangka Waktu | Tahapan Kegiatan | Tahun 2023/Bulan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajang | Pemeliharaan Fitur Penyedia Barang/Jasa | Jan | Feb | Mar | April | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |

Tabel 3.2 Jangka Panjang

BAB IV

PENUTUP

- Kesimpulan

Aksi perubahan penambahan fitur penyedia barang/jasa pada aplikasi Si-ADA merupakan database penyedia baik dikantor pusat dan daerah. Fitur ini mempermudah pencarian penyedia pengadaan barang/jasa secara langsung, dan mempercepat kebutuhan pemenuhan sarana prasarana Kantor DPD RI dipusat dan daerah. Memalui fitur penyedia barang/jasa pada aplikasi SI-ADA permintaan pengadaan barang/jasa secara Elektronik dapat dilaksanakan secara cepat dan mempunyai manfaat kedepan yang sangat signifikan bagi layanan dukungan sarana prasarana yamg dilaksanakan oleh bagian unit layanan pengadaan Biro Umum Setjen DPD RI. Aksi perubahan ini didasari oleh beberapa nilai antara lain:

- Manajemen Perubahan

Dalam pelaksanaan aksi perubahan sangat erat kaitannya dengan manajemen perubahan yaitu mengubah suatu sistem yang secara manual menjadi berbasis digitalisasi.

- Kepemimpinan

Pelaksanaan aksi perubahan ini membutuhkan dukungan kepemimpinan yang memberdayakan nilai-nilai tersebut dapat dilihat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan aksi. Dukungan mulai dari pimpinan tertinggi sampai level pimipinan yang terendah. Nilai-nilai kepemimpinan juga diterapkan dalam proses kerja tim efektif mulai dari pembentukan tim, kerja tim dan evaluasi tim efektif.

- Jejaring kerja dan kolaborasi

Pelaksanaan aksi perubahan membutuhkan jejaring kerja dan kolaborasi, maka dibentuk tim efektif yang terdiri dari Unit Lyaanan Pengadaan (ULP) Biro Umum dan Biro yang berkaitan. Hal ini sangat penting untuk menjamin terlaksananya aksi perubahan, karena secara kompetensi memenuhi persyaratan. Misalkan urusan pembangunan aplikasi melibatkan Tim IT dari bagian Pengelolaan sistem Informasi Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi. Kolaborasi dan Jejaring dimaksimalkan untuk menyelesaikan aksi perubahan sampai dengan jangka panjang.

- Komunikasi yang efektif

Komunikasi menjadi faktor penting, dalam pelaksanaan aksi perubahan yaitu  komunikasi yang dibangun secara dua arah dan komunikasi yang konstruktif. Sehingga interaksi yang ada  dapat tersampaikan dengan baik dan memudahkan untuk koordinasi antar tim efektif. Ini menjadi salah satu kunci keberhasilan aktualisasi.

- Akuntabilitas Kinerja

Aksi perubahan kinerja organisasi ini merupakan wujud akuntabilitas dari pelaksanaan pemenuhan sarana prasarana. Dengan adanya aplikasi yang dibangun memberikan akuntabilitas layanan bagi pelaksana layanan. Dengan adanya aplikasi ini pelayanan akan menjadi terstandar bagi semua unit di lingkungan Setjen DPD RI.

- Hubungan Kelembagaan

Hal ini sangat berkaitan dengan jejaring dan kolaborasi, pelaksanaan aksi melibatkan biro-biro dan bagian-bagian yang berkaitan lansung. Hubungan kelembagaan yang dibangun adalah hubungan kelembagaan yang menerapkan symbiosis atau saling mendukung untuk mencapai visi dan misi Setjen DPD RI.

- Organisasi Digital

Aksi perubahan ini sangat erat dengan pengembangan organisasi digital, salah satu keunggulan  digitalisasi ini adalah lebih mempercepat layanan, memiliki standar yang sama, mempunyai data base layanan, memiliki feedback dari pengguna layanan untuk perbaikan berkelanjutan.

- Manajemen Kinerja

Aksi perubahan kinerja organisasi ini sangat berkaitan erat dengan manajemen kinerja tertutama pencapaian tujuan organisasi. Proses mitigasi kebutuhan layanan pendukung yang cepat dalam hal ini dukungan permintaan pengadaan barang/ jasa menjadi lebih cepat sehingga membantu tercapainya tujuan organisasi. Akselarasi kinerja didukung dengan aplikasi permintaan pengadaan barang jasa yang mudah diakses.

- Manajemen Resiko

Mitigasi resiko kegagalan fitur penyedia barang/jasa pada aplikasi si-ADA telah diantisipasi dengan mengembangkan sistem berkelanjutan, adanya evaluasi penilaian dan masukan sangat berguna untuk memitigasi permasalahan layanan permintaan pengadaan barang dan jasa.

- Rekomendasi

Dari pelaksanaan aksi jangka pendek dapat diambil beberapa  rekomendasi untuk kelancaran implementasi anatara lain :

- Perlu sebuah terobosan untuk membuat digitalisasi permintaan pengadaan barang/jasa.

- Perlu dukungan yang lebih intesif lagi dari pimpinan untuk mengembangkan aplikasi khususnya pada Biro Umum yang berbasis android.

- Tantangan berupa mengubah kebiasaan manual menjadi digital perlu melakukan sosialisasi yang masif agar terjadi percepatan.

- Perlu mempersiapkan SDM yang kompeten menghadapi perkembangan digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Harefa, A. (2000). Menjadi Manusia Pembelajar Jakarta: Penerbit Kompas.

- Huberts, L.W. (2014) The Integrity of Governance: what It Is, What We Know, What Is Done And Where To. Go New York:Springer.

- Cunningham, J. Barton dan Kempling James S. 2009. Implementing Changein Public Organization Managemen

- Dewi Rosmala Rosma dan Teguh Kurniawan: Manajemen Perubahan Organisasi Sektor Publik: Mengatasi Resistensi Perubahan Universitas Negeri Yogyakarta.

- Emron Edison. (2016) Gaya Kepemimpinan Transformasional

- Rees, Erik. (2001) Seven Principles Of Trasformational Leadership: Creating A Synergy Of Energy.

- Jejaring Kerja Modul Diklat Kepemimpinan Aparatur Pemerintah Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta 2014.

- Harold D. Lasswell (1948) Model Komunikasi Dengan Model Komunikasi Satu Arah.

- Wilbur Schramm (1954) Model Komunikasi Dengan Dua Arah.

- Lembaga Administrasi Negara (2000). Akuntabilitas Dan Good Govermance. Jakarta.

- Brogman, Christine L. (2003) Designing Digital Libraries For Usability In Digital Library .

- Lembaga Administrasi Negara Model Organisasi Digital. Jakarta.

- Renstra Setjen DPD RI

- Renstra Biro Umum Setjen DPD RI

- Road Map Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun

LAMPIRAN

- Surat Tugas Tim Efektif

- Persetujuan Mentor

- Penilaian Deskriptif Mentor

- Undagan Rapat Pembentukan Tim Efektif

- Udangan Rapat Tim Kecil Tim Efektif

- Undagan Rapat Gabungan Tim Efektif

- Udangan Rapat Sosialisasi Kantir DPD RI Provinsi Jambi

- Notulen Rapat

- Surat Tugas Tim Efektif

- Surat Tugas Kegiatan Sosialisasi Kantor DPD RI Provinsi Jambi

- Grafik Pengisian Kuesioner

- Tata Cara Penggunaa Aplikasi Si-ADA

LEMBAR LAMPIRAN

|  | SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA Jl. Jenderal Gatot Subroto No 6 Senayan Jakarta 10270 |  |
| --- | --- | --- |

NOTULEN

Rapat Internal Pembentukan dan Penetapan Tim Efektif

Hari/tanggal 	:  Senin, 11 April 2022

Pukul 	:  10.00 WIB s.d selesai

Tempat	:  Ruang Rapat ULP lantai 4 Gedung B Setjen DPD RI

Jakarta

Pimpinan Rapat	:  Laode Badrijui

Agenda 	:  Rapat Internal Pembentukan dan Penetapan Tm Efektif

Hadir 	:  13 Orang

Hasil Rapat:

- Rapat di Buka Oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan pada Pukul 10.00 WIB di hadiri oleh 13 Orang peserta terdiri dari pejabat dan staf Unit Layanan Pengadaan lingkungan Biro Umum setjen DPD RI.

- Arahan dari Kepala Unit Layanan Pengadaan selanjutnya Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Aksi Perubahan.

- Dalam rapat menyampaikan rencana aksi perubahan penambahan fitur penyedia barang/jasa pada Aplikasi si-ADA sebagai tugas Aksi Perubahan Pelatihan Pengawas Kepemimpinan sebagai tindak lanjut dari tuntutan Reformasi Birokrasi untuk menerapkan Organisasi berbasis Digital.

- Ada beberapa masukan dari peserta rapat ;

- Harus dibuatkan jadwal yang jelas agar dapat diselesaikan

- Untuk membentuk Tim efektif yang fokus membantu suksesnya tugas ini.

- Anggota Tim akan dibuatkan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Biro Umum terkait dengan penugasan sebagai tim efeltif dan meminta komitmen untuk dapat membantu menyelesaikan aksi penambahan fitur penyedia barang/jasa.

- Masukan dari tim efektif untuk membuat alur proses bisnis fitur penyedia barang/jasa.

- Seluruh anggota tim efektif berkomitmen untuk membantu pelaksanaan aksi perubahan ini.

- Dengan disepakati semua tim dibagi 2 tim terdiri dari tim materi dan tim administrasi,

- Tim bekerja sesuai dengan tugas yang diberikan dan mengikuti jadwal yang telah disusun.

- Rapat di tutup pukul 11.30 WIB oleh pimpinan rapat.

|  | SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA Jl. Jenderal Gatot Subroto No 6 Senayan Jakarta 10270 |  |
| --- | --- | --- |

NOTULEN

Rapat Penyusunan Rancangan Data Bahan Aksi Perubahan

Fitur Penyedia Barang/Jasa

Hari/tanggal 	:  Rabu, 13 April 2022

Pukul 	:  10.00 WIB s.d selesai

Tempat	:  Ruang Rapat ULP lantai 4 Gedung B Setjen DPD RI

Jakarta

Pimpinan Rapat	:  Laode Badrijui

Agenda 	:  Penyusunan Rancangan Data Bahan Aksi Perubahan

Hadir 	:  6 Orang

Hasil Rapat:

- Rapat di Buka Oleh Ketua Tim Aksi Perubahan pada Pukul 10.00 WIB di hadiri oleh 6 Orang.

- Ketua Tim Aksi Perubahan rapat dengan tim administrasi sejauh mana data-data atau bahan yang sudah dikumpulkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan penambahan fitur penyedia barang/jasa.

- Anggota Tim administrasi telah mengumpulkan bahan-bahan untuk dioleh sebagai data dukung penambahan fitur penyedia barang/jasa.

- Bahan telah disampaikan kepada tim subtansi.

- Rapat di tutup pukul 11.30 WIB oleh pimpinan rapat.

|  | SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA Jl. Jenderal Gatot Subroto No 6 Senayan Jakarta 10270 |  |
| --- | --- | --- |

NOTULEN

Rapat Penyusunan Rancangan Data Bahan Aksi Perubahan

Fitur Penyedia Barang/Jasa

Hari/tanggal 	:  Senin, 18 April 2022

Pukul 	:  10.00 WIB s.d selesai

Tempat	:  Ruang Rapat ULP lantai 4 Gedung B Setjen DPD RI

Jakarta

Pimpinan Rapat	:  Laode Badrijui

Agenda 	:  Penyusunan Rancangan Data Bahan Aksi Perubahan

Hadir 	:  7 Orang

Hasil Rapat:

- Rapat di Buka Oleh Ketua Tim Aksi Perubahan pada Pukul 10.00 WIB di hadiri oleh 7 Orang.

- Ketua Tim Aksi Perubahan rapat dengan tim substansi sejauh mana data-data atau bahan yang sudah dikumpulkan oleh tim administrasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan penambahan fitur penyedia barang/jasa.

- Anggota Tim subtansi telah menerima bahan-bahan materi dari tim subtansi dan sudah dioleh dan berkoordinasi dengan Tim IT dalam rangka membangun fitur aplikasi penyedia barang/jasa.

- Tim IT akan mengolah data untuk dijadikan pedoman pembuatan fitur penyedia barang/jasa.

- Rapat ditutup pukul 11.00

- Bahan telah disampaikan kepada tim subtansi.

- Rapat di tutup pukul 11.30 WIB oleh pimpinan rapat.

|  | SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA Jl. Jenderal Gatot Subroto No 6 Senayan Jakarta 10270 |  |
| --- | --- | --- |

NOTULEN

Rapat Tim Efektif Gabungan Aksi Perubahan Fitur Penyedia

Barang/Jasa

Hari/tanggal 	:  Rabu, 22 April 2022

Pukul 	:  10.00 WIB s.d selesai

Tempat	:  Ruang Rapat ULP lantai 4 Gedung B Setjen DPD RI

Jakarta

Pimpinan Rapat	:  Laode Badrijui

Agenda 	:  Rapat Tim Efektif Gabungan

Hadir 	:  14 Orang

Hasil Rapat:

- Rapat di Buka Oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan pada Pukul 10.00 WIB di hadiri oleh 14 Orang peserta terdiri dari pejabat dan staf Unit Layanan Pengadaan lingkungan Biro Umum dan Tim IT setjen DPD RI.

- Dalam rapat sudah sejauh mana bahan dan pengolahan bahan dalam pemenuhan kebutuhan dukungan data fitur penyedia barang/jasa.

- Ketua aksi perubahan sudah melaksakan rapat dengan tim juga berkoordinasi dengan IT dalam hal pengembangan fitur penyedia barang/jasa pada aplikasi Si-ADA.

- Tim IT sudah bekerja untuk membentuk atau nambahkan fitur penyedia dalam aplikasi Si-ADA.

- Dalam penambahan fitur penyedia barang/jasa pada aplikasi Si-ADA harus dengan kesabaran karena banyaknya permintaan unit lain terkait aplikasi jumlah SDM yang sangat terbatas dalam hal IT.

- Seluruh anggota tim efektif berkomitmen untuk membantu dan menyukseskan aksi perubahan dalam penambahan fitur penyedia barang/jasa untuk mempermudah pengadaan barang dalam pencarian database.

- Rapat di tutup pukul 12.00 WIB oleh pimpinan rapat.

|  | SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA Jl. Jenderal Gatot Subroto No 6 Senayan Jakarta 10270 |  |
| --- | --- | --- |

NOTULEN

Sosialisasi Aksi Perubahan Fitur Penyedia Barang/Jasa

Kantor DPD RI Provinsi Jambi

Hari/tanggal 	:  kamis, dan Jumat, 21, dan 22 April 2022

Pukul 	:  10.00 WIB s.d selesai

Tempat	:  Kantor DPD RI Di Ibukota Provinsi Jambi

Pimpinan Rapat	:  Laode Badrijui

Agenda 	: Pengadaan Barang/Jasa Dan Sosialisasi Fitur Penyedia       Barang/Jasa

Hadir 	:  15 Orang

Hasil Rapat:

- Rapat di Buka Oleh Ketua Tim Aksi Perubahan pada hari kamis tanggal 21 pukul 13.00 WIB dan hari jumat tanggal 22 pukul 10.00-selesai kantor DPD RI Provinsi Jambi di hadiri oleh 15 Orang peserta terdiri dari 3 orang dari kantor pusat dan 12 orang dari staf kantor provinsi jambi.

- Dalam rapat menyampaikan bahwa ketua tim saat ini melaksanakan pelatihan Pendidikan pengawas yang dilaksanakan pada tanggal 6 Februari s.d. 10 Juni 2022 pusat diklat Sekretariat Jenderal DPR RI.

- Dalam pelaksaan Pelatihan Pendidikan Pengawas diharuskan untuk membuat aksi perubahan pada masing-masing bagian atau unit.

- Aksi perubahan Penambahan Fitur Penyedia Barang/Jasa pada Aplikasi Si-ADA, fitur ini merupakan fitur baru diaman fungsinya menyimpan database penyedia barang/jasa baik dipusat dan daerah.

- Fitur penyedia barang/jasa bisa diakses dimana saja dan kapan saja melalui aplikasi Si-ADA.

- Adapun fitur ini masih dalam proses pembuatan oleh tim IT Sekretariat Jenderal DPD RI.

- Diharapkan semua kantor baik dipusat dan daerah untuk dapat mengisinya setiap permintaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan cara penujukkan langsung.

- Respon dari teman-teman kantor daerah khususnya kantor provinsi jambi sangat mendukung dengan adanya fitur penyedia barang/jasa dimana selama ini tidak adanya database penyedia barang/jasa.

- MENU DAN CARA PENGGUNAAN FITUR PENYEDIA BARANG/JASA PADA APLIKASI SI-ADA

  - Struktur Menu

Adapun struktur menu pada  Aplikasi  Sistem  Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Internal Sekretariat Jenderal DPD RI (SIADA) adalah sebagai berikut:

    - Menu Beranda

    - Menu Kirimkan Permintaan Barang Jasa

    - Menu Pengetahuan Dasar

      - Kategori

      - Artikel - artikel

    - Menu Pnyedia Barang dan Jasa

    - Login

- Keluar

- Profil

  - Cara Penggunaan

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai tata cara memasukkan data sebagai data sumber melalui alamat situs yang telah disediakan, setiap kapan data harus dimutakhirkan, tata cara penggunaan laporan statis dan dinamis.

    - Cara Membuka Situs

Untuk memulai akses terhadap aplikasi SIADA :

- Bukalah aplikasi SI-ADA melalui web browser (Google Chrome atau Mozila FireFox atau lainnya) dengan alamat url sebagai berikut: https://siada.dpd.go.id/

- Kemudian tekan Enter pada tombol keyboard atau klik tombol Go pada browser.

- Maka akan muncul tampilan halaman awal / landing page dari SI-ADA.

      - Pilih panel Penyedia Barang dan Jasa

      - Selanjutya muncul halaman yang mengarahkan ke tampilan Penyedia Barang dan Jasa dengan meng-klik

      - Kemudian tampil data penyedia barang dan jasa berupa:

- Nama Perusahaan

- No Telp

- Email

- Alamat

- Nib

- Npwp

- No Rekening

- Akta Perusahaan

- Akta Perubahan Terbaru

- Pengalaman Perusahaan

- Data Dukung (1)

- Data Dukung (2)

- Data Dukung (3)

    - Halaman Users

# Berikut ini menu yang ada di halaman users yakni :

- Beranda

- Kirimkan Permintaan Barang Jasa

- Pengetahuan Dasar

- Penyedia Barang dan Jasa

- Login